## Slide 1
08
ご提案内容
2026.06.22
導入スケジュールと推進体制
短期間での立ち上げを実現するため、工程・担当・確認ポイントを明確にした進行計画を示します。
01
要件整理
02
情報設計
03
制作・開発
04
検証・公開準備
05
公開後改善
主な内容
現状ヒアリング
課題・目的の整理
要件の優先順位付け
サイト構成の設計
コンテンツ整理
ワイヤーフレーム作成
デザイン制作
フロントエンド実装
CMS構築・各種設定
動作検証・修正
コンテンツ登録
公開前の最終確認
アクセス解析
効果測定・レポート
改善施策の実施
想定期間
1 ～ 2 週
2 ～ 3 週
4 ～ 6 週
2 週
継続
成果物
要件定義書
プロジェクト計画書
サイトマップ
ワイヤーフレーム
デザインデータ
テスト環境一式
検証報告書
公開チェックリスト
運用レポート
改善提案書
スケジュール （週次イメージ） | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12
要件整理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
情報設計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
制作・開発 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
検証・公開準備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
公開後改善 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
推進体制
営業責任者
窓口・意思決定支援
全体調整・経営層との連携
プロジェクト
マネージャー
進行管理・課題整理
スケジュール管理・リスク対応
制作・開発担当
設計・実装・検証
デザイン・開発・テスト対応
お客様担当
要件確認・レビュー
社内調整・コンテンツ提供
進行上のポイント
01
週次確認で判断待ちを最小化
定例ミーティングで進捗・課題・次のアクションを確認
02
優先順位を固定して短納期に対応
必要要件から段階的に進め、スコープを明確化
03
公開後の改善テーマまで先に整理
運用フェーズの目標・改善項目を事前に設定
進行の方針
確認事項と判断タイミングを前倒しし、
約3か月で公開、その後も継続改善できる体制
を構築します。
08
提案クエスト
© 2026 提案クエスト Inc. All Rights Reserved.
Notes: Native Trace sample schedule, durations, roles, milestones, and dates are reproduced from the approved Canonical PNG for fidelity validation only. They are not verified production facts. Production must use structured schedule data and provenance; unknown owners, dates, and milestones must remain clearly marked.